室内设计的创意与深化全过程咨询服务项目

招 标 文 件

招标人：广州市城壹房地产代理有限公司

招标代理机构：广东财贸建设工程顾问有限公司

二〇二〇年十一月

目   录

第一篇  招标公告	3

第二篇  投标人须知	4

一、投标人须知前附表	4

二、投标人须知	6

第三篇  合同条件及格式	17

第四篇  用户需求书	43

第五篇  投标文件及格式	43

一、商务部分	47

投标函	48

法定代表人证明书及授权委托书	49

投标人近五年同类项目一览表	51

项目组人员配备情况表	52

二、技术部分	53

三、价格部分	54

投标报价一览表	55

四、资格审查部分	55

第六篇  评标标准和方法	57

第一篇  招标公告

详见招标公告。

第二篇  投标人须知

### 一、投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 项号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 项目名称 | 室内设计的创意与深化全过程咨询服务项目 |
|  | 1.1 | 项目地点 | 广州市珠江新城核心区市政交通项目南段东侧区域 |
|  | 1.1 | 项目概况 | 详见招标公告 |
|  | 2.1 2.2 | 招标人和招标代理机构 | 招标人：广州市城壹房地产代理有限公司 联系人：陈先生 电话：020-83707967 联系地址：广州市越秀区流花路117号流花展贸中心16号馆2楼 招标代理机构联系人：何小姐 电话：020-81033189-8512、13560121758 传真：020-81035818 联系地址：广州市荔湾区桥中中路159号西郊商务中心桥康汇南塔11楼 邮 箱：gdcmzb@126.com 公司网址：http://www.gzcmjl.com |
|  | 2.3 | 投标人资格要求 | 详见招标公告。 |
|  | 3.1 | 现场勘查和标前答疑会 | 本项目招标人不组织勘查现场及答疑会。 |
|  | 6、7 | 投标人疑问及澄清 | 疑问提交截止时间： 2020年12月7日00时。 以电子邮件方式（包括Word版和盖章扫描件）发送至招标代理机构处。 E-mail: gdcmzb@126.com 投标人在收到书面答疑纪要后24小时内确认。 |
|  | 14.1 | 投标有效期 | 自投标截止之日算起：90日历天 |
|  | 16.1 | 投标文件 份数 | 纸质投标文件一正五副，电子文档1份 |
|  |  | 评标办法 | 本次评标采用综合评分法。投标人的投标文件（包括：资格审查部分、商务部分、技术部分、价格部分）在投标截止时间要求同时提交至招标文件规定地点。经过评审综合得分按由高到低排序选出3名候选人，综合得分最高者为第一中标候选人。 |

### 二、投标人须知

本项目招标依据为《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例、国家发展计划委员会等七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、广东省实施《中华人民共和国招标投标法》办法等有关法律法规及规定。

#### 第一章  总则

- 项目概况及招标范围

  - 项目概况

详见“投标人须知前附表”及本招标文件第四篇“用户需求书”。

  - 资金来源

资金已落实，本咨询服务资金来源为企业自筹资金。

  - 招标范围

工作内容：详见用户需求书。

工作进度：详见用户需求书。

1.4 投标人的资格要求

1.4.1投标人的资格审查采用资格后审，具体要求详见招标公告第五点投标人资格要求。

1.4.2 不允许任一投标人对同一项目提交或参与提交两份或两份以上不同的投标文件。

1.4.3 任一投标人不得以任何方式参加其他投标人对同一项目投标。

- 招标人、招标代理机构、合格的投标人及合格的服务

  - 招标人：广州市城壹房地产代理有限公司。

  - 招标代理人：广东财贸建设工程顾问有限公司。

  - 合格的投标人：合格的投标人指满足“投标人须知前附表”第5项规定的资格要求的投标人。

  - 合格的服务：合同中提供的所有工作及其有关服务，均应来自上述2.3条款所规定的合格投标人。

- 标前答疑会及踏勘现场

  - 招标人不组织踏勘现场和答疑会。

  - 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

  - 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

- 投标费用

  - 投标人应承担与编写及提交投标文件相关的一切费用，并考虑了应承担的风险。无论投标结果如何，招标人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 第二章  招标文件说明

- 招标文件的组成

  - 本招标文件包括以下内容：

第一篇 招标公告

第二篇 投标人须知

第三篇 合同条件及格式

第四篇 用户需求书

第五篇 投标文件及格式

第六篇 评标标准和方法

  - 除上述5.1条内容外，招标人在提交投标文件截止时间前以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

  - 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件时及时向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

- 招标人对投标人疑问的澄清

  - 投标人对招标文件如有疑问，应当在投标截止时间18日前向招标人提出；招标人对投标人疑问进行回复的，应当在投标截止时间15日前以书面形式向所有投标人进行一致的解答。投标人在收到该澄清文件后应于 “投标人须知前附表”第7项规定的时间内，以书面形式给予确认，该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

- 招标人对招标文件的澄清或修改

  - 招标人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止日期至少15日前，以书面形式通知到所有投标人。

  - 投标人应于收到该澄清或修改文件后按 “投标人须知前附表”第7项规定的时间内，以书面形式给予确认。招标文件的澄清或修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

  - 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

  - 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

#### 第三章  投标文件的编写

- 编制要求

  - 投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。

  - 投标语言

投标文件、投标交换的文件和往来信件应以简体中文书写。

- 计量单位

  - 除另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

- 投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、技术部分、商务部分和价格部分三部分组成。除价格部分外，其他部分中不允许出现有关价格或隐含、并据此可推断的价格内容。

  - 商务部分主要包括下列内容：

10.1.1 按招标文件第五篇格式要求填写的投标函；

10.1.2 法定代表人证明文件及其授权委托书；

10.1.3投标人近五年承接过同类项目业绩；

10.1.4项目负责人、投入本项目团队人员证书等（如有）；

10.1.5企业综合实力等证明文件；

10.1.6投标人认为需要提交的其他文件。

  - 技术部分主要包括下列内容：

10.2.1投标方案；

10.2.2投标人认为需要提交的其他文件。

  - 价格部分主要包括下列内容：

10.3.1投标报价

10.3.2投标报价一览表。

10.3.3投标人认为需要提交的其他文件。

10.4 资格审查文件

10.4.1企业营业执照；

10.4.2按招标公告附件一的格式签订《投标申请人声明》；

10.4.3招标公告五、申请人应当具备的主要资格条件中要求的其他文件。

- 投标文件格式

  - 投标文件包括本须知第10条中的全部内容。投标人提交的投标文件应当使用招标文件第五篇“投标文件及格式”所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

  - 投标人应将投标文件按本须知第10条规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，并装订成册。

- 投标报价

  - 投标人按照企业自身情况填报本项目的服务费用，投标报价应包括投标人中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑应承担的风险。

  - 投标人在投标截止时间前修改投标总报价时，应同时修改各项目的报价或说明对《报价清单》中各项目报价的修改办法。

  - 招标人确定本项目的招标控制价为人民币475万元。

  - 投标人的报价不得高于招标控制价（包括总价和各分项的招标控制价）；投标人必须对本项目进行整体投标，不允许只对其中部分内容进行投标报价，如有缺漏或超出招标控制价，将导致投标无效，作废标处理。由投标人自行填报。

  - 中标人最终获得的服务费按中标人投标时所报的价格减去履行合同过程中被扣除的违约金计算所得。

- 投标货币

  - 本工程投标报价采用的币种为人民币。

- 投标有效期

  - 投标有效期见“投标人须知前附表”第8项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

  - 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

- 投标保证金（本项目不适用）

- 投标文件的制作和签署

  - 投标人应按“投标人须知前附表”第9项要求提供投标文件的份数。

  - 投标文件正文一律采用A4幅面的白色打印纸。电子版本使用光盘或U盘。

  - 投标文件的正本需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。投标文件副本可使用正本复印件。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

  - 投标文件正、副本的封面应加盖公章，正本投标函应加盖公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件法定代表人授权委托书。法定代表人授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合招标文件要求，否则法定代表人授权委托书无效。投标人如对投标文件有修改，修改处应由投标人加盖投标人的公章或由法人代表或其委托代理人签字或盖章。

#### 第四章  投标文件的提交

- 投标文件的密封和标记

  - 投标人应将投标文件正本1份、副本5份和电子文件（先单独装进密封袋）全部密封为一包。

  - 在投标文件外包封上应注明下列识别标记：

（1）     项目名称    投标文件；

（2）招标人名称；

（3）投标人名称、地址和邮政编码；

（4）开标时间：2020年12月23日14时30分前不得开封。

  - 如果投标文件没有按本投标须知第17.1条、第17.2条的规定装订和注明标记及密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

  - 所有投标文件的密封袋的封口处均应加盖投标人印章。

  - 投标文件的编制必须按照本招标文件规定的有关格式及要求填报。

- 投标文件的提交

  - 投标人应按招标公告所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

- 投标文件提交的截止时间

  - 投标文件的截止时间见招标公告规定。

  - 招标人可按本须知第7条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

  - 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

- 迟交的投标文件

  - 招标人在本须知第19条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

- 投标文件的补充、修改与撤回

  - 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

  - 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第17条有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

  - 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件。

#### 第五章  开标

- 开标

  - 招标人按招标公告所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

  - 按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。

投标文件有下列情况之一的投标，招标人不予接受：

（1）逾期送达的；

（2）未按招标文件要求密封或标记的；

（3）同一投标人递交两份投标文件的；

  - 开标程序：

22.3.1 本次评标采用综合评分法。投标人的投标文件在投标截止时间前提交至招标人。

22.3.2开标由招标人或其委托机构主持；

22.3.3经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价和招标人认为合适的其他内容。

  - 招标代理机构在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的合格的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

  - 投标人的授权代表应对开标记录签字确认。

  - 招标代理机构对开标过程进行记录，并存档备查。

#### 第六章  评标

- 评标依据及原则

  - 评标依据：依据《中华人民共和国招标投标法》、广东省实施《中华人民共和国招标投标法》办法、广东省人民政府办公厅文件《印发关于进一步加强和完善我省工程建设招标投标管理工作若干意见的通知》等有关法律、法规及规定，结合本招标文件制订的评标办法进行评标。

  - 评标原则：评标工作遵循公平、公正、择优和科学的原则。评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，认真对投标文件进行审查、评价和比较，并对所提出的评审意见承担个人责任。

- 评标委员会与评标

  - 招标人依法组建评标委员会。

  - 评标委员会负责对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

- 评标的内容与程序

  - 评标的内容包括对商务部分和技术部分的评审和比较。

  - 评标程序如下：

评委预备会－>投标文件的初步审查－>投标文件商务审查—〉投标文件技术审查—〉确定前3名候选人－>完成评标报告。

通过投标文件的初步审查的投标人将进入详细评审。本次评标的详细评审采用综合评分法。

评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法，对进入详细审查的商务和技术文件分别进行独立评标打分，评标委员会各评委评分的算术平均值即为投标人的得分。商务、技术、价格的综合得分即为投标人的最后得分。依据投标人得分多少确定其排名次序，前3名推荐为中标候选人，综合得分最高者为第一中标候选人。

- 资格审查

评标委员会将根据招标文件“投标人须知前附表”第5项的规定对投标人进行资格审查，未通过资格审查的投标人不得进入下一步投标文件的详细审查。

- 投标及投标文件的初步审查

  - 按照招标文件规定的《初步审查表》对投标文件进行审查。

  - 对投标文件的初步审查的确定

    - 评标委员会将根据27.1条的规定，审查每一投标人的投标文件。

    - 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

    - 评标委员会有权拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤回不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

- 投标文件的澄清

  - 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，但澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件实质性内容。投标人应对澄清要求中的问题进行逐一书面解答，并由法定代表人或其委托代理人签字，按照评标委员会要求的时间提交。澄清的内容为投标文件的组成部分。如投标人不提交对澄清问题的书面解答或其书面解答不为评标委员会接受，则其投标有可能被拒绝。

- 投标文件的评估和比较

  - 对所有实质性响应招标文件要求的投标文件，评标委员会将采用相同的程序和标准，遵循公平、公正、科学和择优的原则，按综合评估法进行投标评审，确定投标人的排名。

  - 评标标准和方法详见本招标文件第六篇“评标标准和方法”。

  - 评标委员会依据本招标文件第六篇“评标标准和方法”，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，推荐3名中标候选人。

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

- 评标过程的保密

  - 开标后，直至授予中标人合同为止，评标委员会成员和与评标工作有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况

  - 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

  - 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

- 评标委员会完成评标后，向招标人提出书面评标报告。

- 评标结果公示

  - 招标人在评标结束后在指定媒体上发布中标候选人公示。

#### 第七章  合同授予

- 合同授予

  - 招标人根据评标委员会提出的书面评标报告，依法确定中标人。

  - 本招标合同将授予按上述标准所确定的中标人。

- 中标通知书

  - 中标人确定后，招标代理机构应在中标候选人公示结束后向中标人发出中标通知书。

- 合同协议书的签订

  - 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

  - 中标人如因自身原因不按本投标须知第35.1、35.2条规定执行，招标人将有充分理由取消该中标决定。在此情况下，招标人可将合同授予排名第二的投标人，出现以上情况，依此类推。因中标人的原因给招标人造成的损失的，中标人还应当予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

  - 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目的服务任务，不得将中标项目的任务转让（转包）给他人。

- 中标服务费

本次招标向中标人收取的中标服务费（招标代理服务费），按《市城投集团投资管理项目招标代理机构库管理办法》文件规定执行。

## 第三篇  合同条件及格式

室内装修专业咨询服务合同

【           】（下称“甲方”）

【           】（下称“乙方”）

根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》和《建筑工程勘察设计管理条例》等法律、法规，经友好协商一致，甲、乙双方就甲方委托乙方为【               】酒店（下称“酒店”）提供室内方案咨询服务（下称“方案及服务事项”）事宜，达成如下合同，以共同遵照执行。

一、酒店概况

1、酒店位于【          】，建筑面积约【       ㎡】，酒店客房约【       】间。

2、甲方在酒店建成后将委托【       】管理运营酒店，【       】下称“酒店管理公司”。

二、酒店方案咨询服务事项

1、甲方委托乙方实施酒店方案咨询服务事项，乙方接受甲方委托、实施方案咨询服务事项。

2、方案咨询服务事项的服务范围包括酒店客人可以到达的酒店部分区域，主要包括：

2.1 酒店功能区域；

2.2 餐饮功能区域；

2.3 客房区域；

方案咨询服务事项服务范围详见附件一《酒店室内方案咨询服务范围》、附件四《酒店灯光方案及咨询服务范围》、附件六：酒店艺术品方案及咨询服务范围、附件七《酒店标识方案及咨询服务范围》。

3、双方明确，方案咨询服务事项服务范围不包括：

3.1	停车库和辅助空间如机房/设备间/贮藏库；

3.2	 洗衣间；

3.3 服务电梯；

3.4 封闭式厨房；

3.5 后勤区域的服务通道/洗手间；

3.6 员工公寓；

4、双方明确，方案咨询服务事项工作不包括如下内容(但有配合协调之义务)：

4.1 现有空间测量图；

4.4 专业机电方案；

4.5 专业声学及音视频方案；

4.6 专业景观方案；

4.7 专业制服方案；

4.8 家具及用品采购；

4.9 竣工图提供。

4.10施工蓝图提供

如甲方要求乙方就上述第4款列明事项提供服务，经甲方书面确认后，该等服务应作为额外服务，由甲、乙双方另行签订协议。

三、方案咨询服务事项实施阶段

（一） 室内方案咨询服务内容

方案及服务事项包括如下阶段：

1.1 平面及概念方案阶段；

1.2 整体概念方案阶段；

1.3 客房样板间方案阶段；

1.4 客房样板间方案深化；

1.5 公区方案阶段；

1.6客房方案阶段；

1.7 公共区方案深化；

1.8 客房方案深化；

1.9 现场材料及深化图纸签确阶段；

1.10 施工跟踪方案服务阶段。

（二）灯光方案咨询服务内容

灯光方案及服务事项包括如下阶段：

2.1报告或分析；

2.2照明概念方案阶段；

2.3照明方案扩出阶段；

2.4设备采购及施工方案阶段；

2.5设备采购及施工阶段；

2.6验收阶段。

（三）艺术品方案咨询服务内容

艺术品方案及服务事项包括如下阶段：

3.1艺术概念及计划阶段；

3.2艺术方案阶段；

3.3艺术品形态协调建议室内方案及灯光方案单位做必要修改；

3.4提供所有艺术品采购清单及制作规范书；

3.5供应及安装配合。

（四）标识方案咨询服务内容

标识方案及服务事项包括如下阶段：

4.1调研和计划阶段；

4.2 样板间标识阶段；

4.3公共区域 ／概念方案阶段；

4.4公区标识深化方案阶段；

4.5公区标识设备采购文档阶段；

4.6设备采购及施工配合（设备采购答疑及现场巡视和按照指导）。

1、乙方在各阶段的具体工作内容及应向甲方提交的方案咨询服务成果详见附件二《室内方案咨询服务阶段方案方工作》。乙方完成并向甲方提交的方案咨询服务成果下称“方案成果”。

甲、乙双方往来函件应采用中文。乙方提交的所有方案成果（包括图纸文字及说明）均应使用中文，如有外文，乙方应提供中文译本，并以中文为准，相关翻译费用已经包括在方案费中。

- 方案咨询服务事项实施时间

乙方应按照下表所列时间要求向甲方提交各阶段方案成果

方案及服务事项包括如下时间阶段：

|  | 方案咨询服务事项实施阶段 | 时间要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同签订后 | 合同签订后【 】周内完成 |
| 2 | 室内平面及概念方案阶段 | 室内收到首付款后【 】周内完成 |
| 3 | 室内整体概念方案阶段 3.1灯光报告或分析 3.2标识调研和计划 | 甲方及酒店管理公司书面确认平面及概念方案阶段的工作完成后【 】周内完成 |
| 4 | 室内客房样板间方案阶段，及以下相关服务事项： | 甲方及酒店管理公司书面确认整体概念方案阶段的工作完成后【 】周内完成 |
|  | 4.1灯光概念方案图 | 根据甲方及酒店管理公司书面确认室内整体概念方案阶段的工作完成后【 】周内完成 |
|  | 4.2标识样板房概念方案 |  |
| 5 | 客房样板间方案深化 | 甲方及酒店管理公司书面确认客房样板间方案阶段的工作完成后 【 】 周内完成 |
| 6 | 公区方案阶段，及以下服务事项： | 甲方及酒店管理公司书面确认客房样板间方案深化阶段的工作完成后 【 】 周内完成 |
|  | 6.1灯光初扩方案 | 甲方及酒店管理公司确认灯光概念方案图阶段的工作完成后【 】周内完成 |
|  | 6.2标识公区概念方案 | 甲方及酒店管理公司书面确认标识样板房概念方案通过的工作完成后 【 】 周内完成 |
| 7 | 客房方案阶段 | 甲方及酒店管理公司书面确认公区方案阶段的工作完成后 【 】 周内完成 |
| 8 | 公共区方案深化，及以下服务事项： | 甲方及酒店管理公司书面确认客房方案阶段的工作完成后 【 】 周内完成 |
|  | 8.1灯光初扩方案（定稿） | 甲方及酒店管理公司确认初扩方案阶段的工作完成后【 】周内完成 |
|  | 8.2灯光方案及施工方案图纸 | 甲方及酒店管理公司确认初扩方案（定稿）阶段的工作完成后【 】周内完成 |
|  | 8.2标识公区方案范围内深化方案 | 甲方及酒店管理公司书面确认的标识公区概念方案工作完成后 【 】 周内完成 |
| 9 | 客房方案深化阶段，及以下服务事项： | 甲方及酒店管理公司书面确认公共区方案深化的工作完成后 【 】 周内完成 |
|  | 9.1 艺术品调研及概念 | 甲方及酒店管理公司书面确认室内客房方案深化的工作完成后 【 】 周内完成 |
|  | 9.2 艺术品方案阶段 | 甲方及酒店管理公司书面确认艺术品调研及概念的工作完成后 【 】 周内完成 |
|  | 9.3 艺术品深化方案阶段 | 甲方及酒店管理公司书面确认艺术品方案阶段的工作完成后 【 】 周内完成 |
|  | 9.4 艺术品清单及规范书 | 甲方及酒店管理公司书面确认艺术品深化方案阶段的工作完成后 【 】 周内完成 |
|  | 9.5灯光方案及施工方案图纸（定稿） | 甲方及酒店管理公司确认施工招标图纸阶段的工作完成后【 】周内完成 |
|  | 9.6标识公区范围内标识方案成果 | 甲方及酒店管理公司书面确认标识公区方案范围内深化方案的工作完成后 【 】 周内完成 |
| 10 | 现场材料及深化图纸签确阶段，及以下服务事项： | 甲方及酒店管理公司书面确认客房方案深化的工作完成后 【 】 周内完成 |
|  | 10.1标识方案成果及施工配合 | 甲方及酒店管理公司书面确认标识公区范围内标识方案成果的工作完成后 【 】 周内完成 |
| 11 | 施工跟踪方案服务阶段，及以下服务事项： | 截至酒店开业之日 |
|  | 11.1施工完毕后的灯具对焦及灯光调试，出具最后的评估及调整 |  |
|  | 11.2艺术品项目验收 |  |
|  | 11.2标识项目验收 |  |
| 备注: 一、 室内服务 1、本表所列时间进度不包括酒店管理公司和相关咨询服务对乙方阶段性方案成果的合理反馈时间。 2、甲方对前一阶段乙方方案成果的书面确认，是乙方开始下一阶段方案咨询服务事项的前提。 3、甲方审核确认或者其他形式认可，均不减免乙方按本合同和法律法规应对方案成果承担的责任。 4、总方案周期应截止酒店开业之日，最长不超过24个月，乙方至迟应在酒店客房层、公共区精装修设备采购（时间以甲方书面通知为准）3天前完成并提交相应装修采购资料。 5、上述方案费总价款包含乙方方案人员X人次到甲方所在地开项目会或阶段性工作汇报的出差时间及人工及交通费用（住宿由甲方提供）。自合同签定之日起计算直至项目结束。乙方出差之前，须向甲方提交书面的出差人数清单，甲方收到后X个工作日内签字确认。乙方根据方案进展的需要合理安排上述相关出差次数，方案任务经甲方确认完成通过后，甲方不得因为出差次数不足合同约定而对合同金额产生异议。若应甲方要求，需乙方方案师超出以上工作人次，则甲方应按主创方案师不超过10000元/人次、项目经理不超过7000元/人次支付给乙方。 二、灯光服务 1、上述方案费用包含税费、方案费、服务费等。 2、上述方案费含灯光全程方案。 3、上述方案费总价款包含乙方方案人员X人次到甲方所在地开项目会或阶段性工作汇报的出差时间及人工及交通费用（住宿由甲方提供）。自合同签定之日起计算直至项目结束。乙方出差之前，须向甲方提交书面的出差人数清单，甲方收到后X个工作日内签字确认。乙方根据方案进展的需要合理安排上述相关出差次数，方案任务经甲方确认完成通过后，甲方不得因为出差次数不足合同约定而对合同金额产生异议。超出的差旅以不超过RMB2000/人/天计算，由甲方单独支付给乙方。 - 艺术品服务 1、上述方案费用包含税费、方案费、服务费等。 2、上述方案费含艺术全程方案。 3、上述方案费不含艺术品打样费及相关运费。若有特殊艺术品打样需求，则另行报价。 4、上述方案费总价款包含乙方方案人员X人次到甲方所在地开项目会或阶段性工作汇报的出差时间及人工及交通费用（住宿由甲方提供）。自合同签定之日起计算直至项目结束。乙方出差之前，须向甲方提交书面的出差人数清单，甲方收到后X个工作日内签字确认。乙方根据方案进展的需要合理安排上述相关出差次数，方案任务经甲方确认完成通过后，甲方不得因为出差次数不足合同约定而对合同金额产生异议。若应甲方要求，需乙方方案师超出以上工作人次，则甲方应按主创方案师不超过6000元/人次、项目经理不超过5000元/人次支付给乙方。 - 标识服务 除本合同另有约定外，上述已包括： 1、本合同执行过程中发生的各种相关技术文件的复制、印刷等制作费用, 电话、图文传真、扫描、通讯、邮递等费用； 2、按照本合同之规定制作方案文件、相应图纸、图册、电子光盘等。 除本合同另有约定或甲乙双方另行达成协议外，甲方无须为合同项目支付乙方其它费用。 3、本合同费用包含所有乙方应缴纳的税费。 4、本合同费用包含X人次往返差旅及人工费用。 5、乙方在完成各个阶段的方案成果得到甲方书面或邮件确认后，乙方提交符合中华人民共和国税务要求的发票和请款函后甲方支付方案费。 |  |  |

1、乙方应合理安排和调整方案咨询服务工作时间，配合并满足酒店工程进度要求，包括按甲方合理要求，按约定或分批交付方案成果等。

2、乙方应按时提供方案成果，除非该延迟是非乙方原因造成且经甲方事先书面确认。

乙方提交方案成果不符合本合同约定导致返工的，返工期间的时间不予延长；如超期提交，乙方应承担延期交付方案成果的违约责任。

3、如甲方要求乙方对提交方案成果进行必要的修改、变更和补充，乙方同意在双方协商一致的时间内完成，不影响酒店工程时间进度要求。

4、如方案周期终止超过X日以上甲方需再启动，乙方有权获得至少一周的启动时间；如方案周期延长X个月以上，乙方有权就本协议书内约定的方案团队以及方案周期进行调整；如方案周期延长X个月的，乙方有权对服务费率进行调整。

五、方案咨询服务费

1、本合同方案咨询服务费总为￥【        】元（不含税金额：【        】元，税额：【        】元）(大写：人民币【          】元)。凡合同项下所涉费用均以人民币结算。乙方须向甲方提供等额增值税发票。

前述方案咨询服务费总价包干，为乙方按合同约定妥善完成方案咨询服务事项、甲方应支付给乙方的全部费用，除本合同另有明确约定外，甲方无需再向乙方及任何第三方支付任何费用。其中已包含但不限于如下费用：

1.1 乙方完成本合同项下的全部方案咨询服务工作应得的全部方案、咨询服务报酬；

1.2 乙方制作和提交方案成果涉及的文印、制图等费用，包括    张电脑三维效果图费用；

1.3 乙方按甲方合理要求对已提交方案成果进行修改、变更和补充的费用。

如下情况应视为甲方合理要求：

1.3.1 针对方案咨询服务事项服务范围的内容提出意见；改动量不超过±10%，且：

1.3.2 酒店建筑面积调整比例不超过±3%。

1.4 乙方方案咨询服务服务涉及的全部方案人员报酬福利、办公、通讯等费用；

1.5 乙方为履行本合同而发生的保险、交通、食宿等费用；

1.6 本合同项下方案咨询服务费用应交纳的税金；

1.7 乙方因实施方案咨询服务事项而应得的合理利润等。

2、甲方按照下表约定的付款时间和比例向乙方支付方案咨询服务费

咨询服务方案费用阶段：

| 阶段 | 付款时间 | 比例 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同签订后 | 甲方和酒店管理公司确认相应阶段的乙方方案成果符合本合同约定及甲方要求,且付款手续齐备后10个工作日内 | 20% |  |
| 平面及概念方案阶段 |  | 20% |  |
| 整体概念方案阶段 |  | 10% |  |
| 客房样板间方案阶段 |  | 10% |  |
| 客房样板间方案深化 |  | 5% |  |
| 公区方案阶段 |  | 5% |  |
| 客房方案阶段 |  | 5% |  |
| 公共区方案深化 |  | 5% |  |
| 客房方案深化 |  | 5% |  |
| 现场材料及深化图纸签确阶段 |  | 5% |  |
| 于现场施工期间3次监督以后 |  | 5% |  |
| 于现场施工期间最后一次监督以后（现场监督共6次） |  | 5% |  |
| 总计： |  |  |  |

2.1 双方确认，本条所述的“付款手续齐备”系指乙方向甲方提交相应方案咨询服务事项实施阶段的请款通知书，和经甲方认可的可计入甲方成本的相应阶段方案咨询服务费的合法足额发票；

2.3 乙方收取本合同项下方案咨询服务费的银行账户信息如下：

银行名称：【           】

开户名称：【           】

帐    号：【           】

税    号：【           】

甲方向上述帐户汇入（以银行付款凭证为准）约定金额的方案咨询服务费，即完成本合同项下相应付款义务。

3、方案咨询服务费之外的额外收费

3.1 如甲方要求乙方实际提供的电脑三维效果图超过    张，则超过部分效果图的费用另计，双方按每张不超过【7500】元的标准另行结算；

双方明确，因乙方方案成果不符合本合同约定或未能满足甲方及酒店管理公司任务书要求，返工或修改增加的电脑三维效果图，由乙方自行承担费用，无需甲方及酒店管理公司另行付费；

3.2 如甲方要求乙方提供本合同约定范围之外的其他服务（下称“额外服务”），乙方应在收到甲方通知后三个工作日内按照额外服务工作量，以书面形式向甲方提交额外服务报价。甲方对乙方额外服务报价给予书面确认且书面通知乙方开始工作之后，乙方方可开展额外服务相应工作，否则相应费用由乙方自行承担；

甲方同意，如甲方未就乙方额外服务报价给予书面确认，或双方未能就额外服务另行达成一致，乙方有权拒绝提供额外服务。

六、方案咨询服务团队

1、乙方负责实施方案咨询服务事项的主要方案人员如下：

| 序号 | 所在乙方部门 | 职务 | 姓名 | 联系方式 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内方案部 |  |  |  |  |
| 2 | 灯光方案部 |  |  |  |  |
| 3 | 艺术品方案部 |  |  |  |  |
| 4 | 标识方案部 |  |  |  |  |

2、乙方确保以上主要方案人员具备实施方案咨询服务事项服务的资质和能力，符合本合同附件三的要求，并应向甲方提交主要方案人员相关证明资料（包括简历、项目经验介绍等）；

3、乙方指定【      】作为方案咨询服务事项的总负责人，主持方案咨询服务事项，负责乙方内部总体协调，代表乙方与甲方、酒店管理公司及酒店施工单位、其他方案单位对接、配合和协调；

4、乙方确保本合同列明的咨询负责人和主要方案人员将持续、全程提供方案及服务事项服务，将主要精力投入方案咨询服务事项，未经甲方书面批准，乙方不得擅自调换主要方案人员；

5、未经甲方事先书面同意，主要方案人员不得缺席方案咨询服务事项相关汇报会。

七、甲方权利及义务

1、甲方权利（包括但不限于）

1.1 在本合同范围内对乙方提出具体工作目标、任务和要求；监督乙方实施方案咨询服务事项，纠正乙方不符合约定行为，并对方案成果予以认定、批准和变更；

1.2 经协商一致可要求乙方撤换甲方认为不合格的方案人员。乙方应在甲方发出书面要求后5个工作日内完成撤换，且乙方不得以此为由延迟或中止实施方案咨询服务事项；

1.3 对乙方推荐的专业方案服务进行考察和审核，并有绝对的取消、更换或另行指定的权力；

2、甲方的义务

2.1甲方应向乙方提交酒店相关建设文件和方案资料（清单见附件三），满足乙方进行方案咨询服务服务的基本要求。甲方对其提供资料的合法性、正确性及有效性负责；并确保其提供给乙方的相关资料不存在任何侵犯第三方权利的纠纷和争议，否则，甲方应当赔偿乙方因此而蒙受的全部损失。

2.2 甲方按本合同约定按时足额支付方案咨询服务费；

2.3 甲方应指定【      】作为方案及服务项对接负责人，代表甲方执行与方案及服务事项有关事宜；

2.4 甲方应及时对乙方提交方案成果进行审核并在10日内回复书面意见。如果甲方认为方案成果全部或部分不符合要求，应告知乙方不符合要求事项及原因；

2.5 甲方应及时向乙方通报政府规划方案主管部门对各阶段方案成果的审批结果；

2.6 如因酒店工程进度要求，需乙方配合采取特殊措施，甲方应向乙方发出书面通知，并负责协调相关工作。

八、乙方权利及义务

1、乙方权利

1.1 要求甲方按合同约定支付方案咨询服务费；

1.2 乙方实施方案咨询服务事项应履行专业方案方的勤勉尽责和注意义务，并针对工程进度、质量、造价等可能对方案目标产生实质性不利影响事项，有权向甲方提出书面提示，说明原因并协助制定技术补救方案；

1.3乙方应收集国内外主要设备/系统/材料的技术和价格资料，及时提供与酒店相关的新技术、新工艺信息；

2、乙方义务

2.1乙方保证其本身及方案人员具有承揽方案咨询服务的能力和合法资质，并负责自行办理承揽方案咨询服务所需政府审批或备案手续，并承担费用。

2.2 乙方应确保其方案咨询成果符合中国相关法律法规及技术标准，不偏离甲方方案理念和酒店管理公司方案要求；

2.3 乙方不得在方案成果中指定设备、材料生产厂商或供应商，不得采用特定厂商技术参数作为设备采购技术要求。如涉及市场垄断性供应，乙方应事先向甲方予以特别说明；

2.4 乙方应按时提交符合合同约定的方案成果，并对方案成果的合法性、完整性、正确性负责，承担相应责任；

2.5 如下事项应由乙方相应主要方案人员予以特别确认：【深化图纸审核；软装材料效果及主材；施工材料样板；软装面料；家具灯具深化图纸审核等涉及外观效果类事项】；

2.6乙方不得将方案咨询服务事项分包或转包第三方，否则甲方有权解除本合同。乙方实施方案咨询服务事项中如需聘请其他专业方案服务，应提前报经甲方认可。乙方应保证其聘用专业方案咨询服务满足方案要求，配合甲方相关工作；

2.7本合同有效期内，如乙方发生解散、破产、被接管等情况，应在15天内将有关变动情况书面通知甲方，并保证不会因此损害甲方的合同权益。否则甲方有权解除本合同，由乙方承担导致合同提前终止的违约责任；

2.8乙方应根据各实施阶段特点，与甲方聘请的其他咨询服务进行合作，提供必要的技术资料及技术要求，并与甲方对该等服务提供的技术方案的可行性、安全性、先进性、经济性、运行成本及可持续性提供建议，协助甲方确定最终方案；

九、保密及知识产权归属约定

1、甲、乙双方均应对因履行本合同而了解到的对方商业秘密采取妥当措施履行保密义务。未经对方事先书面同意，任一方不得在本合同目的之外，对对方资料和文件擅自修改、复制或向第三方转让、透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

2、乙方保证其方案咨询成果不存在相关方案类侵权或违法问题；自行处理及承担可能产生的全部纠纷及责任。 如造成甲方损失，乙方应赔偿甲方所有损失。

3、本合同项下所有方案成果的所有权及知识产权均归甲方所有，并专用于本合同约定酒店工程。如甲方拟将方案成果使用于其他酒店，应与乙方另行协商。未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同项下方案成果用于本合同约定之外的其他任何项目，或以任何形式转让或提供给第三方。

十 、不可抗力

1、不可抗力是指合同有效期内发生的双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，包括自然灾害、战争、内乱、政府强制行为等，但不包括劳力、材料及航运短缺、政府法令变动。为避免疑问，恶劣天气情况不包括在不可抗力定义的范围之内。

2、如受不可抗力影响，本合同履行受到阻碍，由此导致的中止或延迟履行义务不视为违约。受影响一方无需对此承担责任，但应：

2.1立即给对方发出关于不可抗力的书面通知；

2.2尽最大努力减小不可抗力的影响；

3、受不可抗力影响，相应履约时间可顺延。但如不可抗力持续超过60天或累计超过120天，甲乙双方应商讨届时最适合处理方案。如未经商讨，双方未能在10天内达成一致，任一方可在10天内向对方发出书面通知解除本合同，且不承担违约责任。

十一、发生以下情况，本合同提前终止：

1、甲方终止酒店建设或甲方中止酒店建设超过60天，且无确定重新启动时间的。该情况下，甲方应支付乙方已完成阶段的方案咨询服务费，双方互不承担其他责任。

2、乙方提交的概念方案成果不符合甲方要求，且经三次修改仍未符合甲方要求的，甲方有权解除本合同。该情况下，甲方应支付乙方已完成阶段的方案咨询服务费，双方互不承担其他责任。

3、乙方违约，导致甲方按约定解除本合同的。该情况下，甲方无需支付未付方案咨询服务费。

十二、违约责任

1、本合同约定的付款条件成就但甲方未履行付款义务时，乙方将向甲方发出书面催告函。经乙方催告甲方仍未履行付款义务时，视为甲方付款逾期，甲方将自行承担延迟支付咨询费而导致的咨询服务周期延误违约责任；逾期超过20日的，乙方有权中止方案咨询服务事项服务。

2、乙方逾期提交任一阶段方案咨询成果的，甲方将向乙方发出书面通知，经甲方催告后仍未提交时，每逾期一日，应向甲方支付本合同约定的该阶段方案咨询服务费万分之五的逾期违约金；非甲方原因而逾期超过30天，甲方有权解除本合同，并按合同解除时所在阶段费用额度的5%计取违约金。

3、如乙方逾期提交方案咨询成果导致酒店室内精装修设备采购推迟，按第12.2条执行。

4、如乙方未经甲方书面同意擅自调换主要方案人员，乙方应按甲方要求限期纠正。

十三、争议解决

1、如甲、乙双方对本合同相关事宜发生争议，应首先协商解决；协商不成的，任何一方均应当向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十四、其他

1、甲、乙双方所有的书面通知、要求应按如下联系方式发往对方：

甲方通信地址：【             】

乙方通信地址：【                         】

2、本合同适用于中华人民共和国（为本合同目的，不含港澳台地区）的法律。

3、本合同自甲乙双方签字并加盖公章之日起生效；一式陆份，甲方持肆份，乙方持贰份，具有同等法律效力。

4、如下附件为本合同不可分割的组成部分：

附件一：酒店室内方案及咨询服务范围

附件二：室内方案咨询服务各阶段方案方工作

附件三：甲方应提供文件清单

附件四：酒店灯光方案及咨询服务范围

附件五：酒店灯光方案阶段成果要求

附件六：酒店艺术品方案及咨询服务范围

附件七：酒店标识方案及咨询服务范围

5、本合同未尽事宜，甲、乙双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方：

授权代表 ：

乙方：

授权代表：

【     】年【     】月【     】日

附件一：酒店室内方案咨询服务服务范围

一、酒店功能部分：

1、酒店大堂、大堂吧、特色酒吧、商务中心、精品店；

2、宴会厅及前厅、各类大小会议室、贵宾接待室；

3．健身室、泳池、茶室、棋牌室；

4、走道、公共电梯厅、公共卫生间

二、餐饮功能部分：

1、餐厅及其包房

2、全日制餐厅及包房

三、客房部分

1、单人间/双床间，无障碍客房；

2、行政套房、总统套房；

3、行政酒廊、客房层电梯厅、客房走道。

四、室内方案面积：公共区域面积：     平米

客房区域面积：     平米（方案范围为标准层及标准客房）

后勤区域面积：      平米

全部面积：      ㎡

五、上述范围内的所有装饰灯具、固定家具和活动家具。

附件二：酒店室内方案咨询服务各阶段方案方工作

一、平面及概念方案阶段

1、甲方，酒店管理公司及相关方案服务进行会议，根据甲方及酒店管理公司的要求进行平面方案并提供给甲方及管理公司审核；

2、甲方的基本预算并根据甲方的预算进行方案；

3、甲方及酒店管理公司确定基本的方案计划；

4、确定的平面方案图，提供各个区域的氛围图片，以解释各个空间方案意图；

5、大堂、大堂吧、宴会厅、宴会前厅、大床房卧室、大床房卫生间、标准走廊及标准电梯厅的电脑效果图并安排进行相应的方案汇报，供甲方及酒店管理公司审核批准。方案方需要根据甲方及酒店管理公司的审核意见对效果图进行调整并提交。

本阶段方案成果需提供可以编辑的电子版文件（图纸为CAD格式，图片为JPG格式）。效果图需要提供X套A3的文本。

对于效果图中的主要的饰面材料（石材，木材等），方案方需要提供实物样板。

方案成果在甲方及酒店管理公司书面确认后视为该方案阶段的工作完成并开始开展下一阶段的工作。

二、整体概念方案阶段

1、与甲方、酒店管理公司及相关服务进行方案协调；

2、其他公共区域及总统套房、行政酒廊等区域的电脑效果图。绘制效果图的区域需要预先经过甲方确认。方案方需要根据甲方及酒店管理公司的审核意见对效果图进行调整。

本阶段方案成果需提供可以编辑的电子版文件（图纸为CAD格式，图片为JPG格式）。效果图需要提供X套A3的文本。

对于效果图中的主要的饰面材料（石材，木材等），方案方需要提供实物样板。

上述两个阶段需要提供的效果图:

1)大堂X张效果图

2)大堂吧X张效果图

3)全日制餐厅X张效果图

4)大堂卫生间X张效果图

5)中餐大厅X张效果图，中餐VIP包房1张效果图,普通包房1张效果图，走廊1张效果图

6)宴会厅X张效果图,宴会前厅X张效果图

7)游泳池X张效果图,健身房X张效果图

8)总统套房卧室X张效果图,总统房客厅X张效果图,卫生间X张效果图

9)行政酒廊X张

10)样板区效果图纸(按定标时的意见进行调整)

三、公共区方案深化、客房样板间方案深化、客房方案深化

方案方根据甲方及酒店管理公司确认的方案，进行所有区域的深化方案工作和图纸绘制工作，并与相关服务进行协调，进行所有区域的深化方案工作。本阶段方案成果包括（图纸将用于招投标）：

1、说明；

2、平面尺寸图（比例不小于1：50）；

3、平面图（比例不小于1：50）；

4、铺装图（比例不小于1：50）；

5、天花图（明确灯具种类，比例不小于1：50）；

6、机电图（明确强、弱电点的位置，比例不小于1：50）；

7、立面图（比例不小于1：30）；

8、典型节点大样详图；

9、材料方案规范，需要含饰面材料说明、各种五金件、开关选型、磁卡锁选型及颜色、洁具选型等，需要提供至少一家材料供应商的联系方式及相关价格；

10、饰面材料的实物样板，每种装饰材料均需提供至少一家供应商的联系方式及价格。

本阶段方案成果应提供可以编辑的电子版文件（图纸为CAD格式，图片为JPG格式），和X套全比例打印的图纸。

四、现场材料及深化图纸签确阶段

方案方将协助精装修承包商完成所有的深化图纸绘制确认工作及现场材料的确认工作，包含以下内容：

1、需深化的地面、墙面、天棚及各类节点详图；

2、深化图纸；

3、类深化图纸。

五、施工跟踪方案及现场服务阶段

1、室内精装修施工合同签署后，方案方应于图纸交底开始至精装修施工单位进场的头两个月内每个月至施工现场X次，共计X次；

2、室内精装修工程开工后，方案方应根据甲方要求，协助解决施工中的所有相关及疑难问题，以确保整个项目按时完成并符合方案方对项目的整体方案要求；

3、方案方需按施工进度情况及要求，亲临施工单位或厂方，检验以确保其生产质量能符合方案方的方案意图、规范之要求；

4、方案方应派总方案师和相关专业方案负责人应甲方之要求参加工程竣工验收，并有责任签署竣工验收意见，该等参加竣工验收之费用已包含在方案咨询服务费总额内并计入6次差旅总数内；

5、完成后，需要进行质量检查，向甲方及酒店管理公司提供缺陷表，方案方应协助审查施工单位的竣工资料，竣工资料不限于竣工图纸、技术资料及保修手册等一切甲方认为有必要之资料。

附件三：甲方应提供文件清单

1.建筑图/结构图/机电图/灯光方案图/影音方案图/厨房方案等对室内方案有关系的相关专业可编辑DWG图纸。

2.酒管提供的相关方案指导及规范等文件。

附件四：酒店灯光方案及咨询服务范围

1.1 方案范围及工作任务（包括但不限于）：

- l 项目室内公共区域及客房照明方案

- l 项目建筑外立面照明方案

工作任务：

照明方案以及各阶段图纸方案、绘制及审核；最终设备采购图纸包含照明灯具布置定位图，照明灯具控制回路图，灯具安装节点详图方案与绘制，灯具详细技术规范；配合甲方和建筑师进行灯具选型，配合灯具设备采购（技术文件及评估报告）和施工、施工验收。

2.2非服务范围（所有设备用房及管井）

2.2.1.如以下所述之空间，属于非服务范围：

1. 设备机房、强弱电间

2. 垃圾处理间

3. 控制室

4. 商户租户空间

5. 一般小型非公共空间

2.2.2下列一般包含在建筑方案或结构、电气方案的服务内容，属于非服务范围：

1. 与灯具固定相关之土建结构措施（但需提供必要的预留条件要求等）

2. 照明灯具之电气施工图方案，管线配置规格，及配电回路系统（但需配合机电方案进行相应方案调整）

3. 安全照明、疏散指示照明设备

2.2.3执照或许可证的取得，参与申请符合政府能源法规之认定及出席政府部门之公听会不在工作范围内。

附件五：酒店灯光方案阶段成果要求

服务内容-报告或分析

1灯具设备预算概估 (与本项目之估算工程师合作完成)

2照明电力负载要求 (与甲方委托的设计院合作完成)

3照度计算

4照明控制系统分析报告 (与甲方委托的设计院合作完成)

根据本项目的具体特点，乙方在本项目照明方案中提供如下五个阶段的照明方案服务：

一、照明方案概念方案阶段

1.1准备初步之照明概念及意象来表现不同之照明效果及与结构及建筑的关系。

1.2依此概念提供灯具的预算。

1.3出席在约定地点召开之协调会议。

1.4在约定地点对甲方简报，以Power Point 方式进行，内容包括项目分析、效果图、相关参考图片、预算概估等。

二、照明扩初方案阶段

2.1依照项目发展的情形，更新或修正相关的方案图面，来说明变更之处。

2.2提供照明配置图供甲方审核及使用。

2.3建议甲方或其它服务特殊的灯具固定方式及非一般的施工方式，乙方应提供相关细部大样草图。

2.4提供灯具的一般性规范，并于灯具表中明列所有灯具的厂商型号及光源等。

2.5出席在约定地点召开之协调会议。

2.6 提交照明方案扩初文件。

三、设备采购方案阶段

3.1依照项目发展的情形，更新或修正相关的方案图面，来说明变更之处。

3.2提供灯具规范及细部图面，包括灯具描述、厂牌型号、光源类型、瓦特数、表面处理、安装位置、数量及厂商联系数据。此份文件可以由主要服务整合放入甲方或电气工程师之设备采购文件内。

3.3提供控制逻辑回路图，以解释特定照明控制区域要求。

3.4所有特殊的照明控制系统，应能让甲方及其它相关服务了解以推荐适合的设备系统，来符合相关控制机能要求。细部的电力规划及规范应由其他专业服务负责，来配合大楼其它的标准照明控制系统。

3.5出席在约定地点召开之协调会议。

3.6提交照明设备采购方案。

四、设备采购及施工阶段

4.1协助甲方评选灯具厂商。

4.2出席约定地点召开之评标会。

4.3审核施工制造图shop drawing、灯具样本及控制设备。甲方及电气工程师也需检视由乙方所规范之施工制造图shop drawing及灯具。

4.4在施工制造图shop drawing中若发生与现场状况不合或无预期之灯具固定问题时，甲方及其它服务应就细部微调图面。

4.5在甲方要求下至现场视察灯具的安装情形。乙方之现场视察与承包商之现场监工不同。

4.6出席在现场之灯具对焦及调光设定。

五、验收阶段

5.1提供验收清单，纪录现场与方案不符之处，并协助甲方提出解决方法。

5.2审核承包商提供的最终竣工图。

5.3出席在现场的最后评估及调整。

附件六：酒店艺术品方案及咨询服务范围

1、酒店公共区域

酒店到达门厅

大堂前台区域

大堂休息区

展示区

大堂梯厅

公共卫生间

接待台区域

2、酒店餐饮空间

大堂吧

全日餐厅

酒吧区

中餐厅

中餐包房

3、宴会厅和会议设施

4、 休闲娱乐区

接待大厅

泳池

5、客房区

大床房

双床房

标准套房

行政酒廊

走廊

附件七：酒店标识方案及咨询服务范围

| 1.0 | 室内识别标识/信息 |
| --- | --- |
| 1.1 | 桌面迎宾牌（如接待处、礼宾部） |
| 1.2 | 酒店目录 |
| 1.3 | 活动公告 |
| 1.4 | 电梯间楼层标识 |
| 1.5 | 客房/套房号牌 |
| 1.6 | 盥洗室：男/女/残障人士 |
| 1.7 | 一般员工区标识样式（如行政办公、员工室） |
| 1.8 | 一般运营区标识样式（如洗衣店、客房服务） |
| 2.0 | 室内导向标识 |
| 2.1 | 酒店内的导向标识 |
| 2.2 | 客房楼层走廊的导向标识 |
| 3.0 | 餐饮店标（不含徽标方案） |
| 3.1 | 全日餐厅 |
| 3.2 | 特色餐厅 |
| 3.3 | 大堂吧 |
| 3.4 | 特色酒吧 |
| 4.0 | 宴会及会议设施标识（不含徽标方案） |
| 4.1 | 宴会厅 |
| 4.2 | 会议室/贵宾室 |
| 5.0 | 生活休闲设施（不含徽标方案） |
| 5.1 | 健身中心 |
| 5.2 | 储物柜号码牌 |
| 5.3 | 更衣室门牌 |
| 6.0 | 公共区法定标识 |
| 6.1 | 客房疏散路线标识（门后） |
| 6.2 | 电梯间疏散图（公共区域） |
| 6.3 | 消防警示牌：电梯厅“如遇火灾请勿使用电梯” |
| 6.4 | 消防警示牌：消防栓 |
| 7.0 | 免责公告牌及使用守则 |
| 7.1 | 一般室外样式 |
| 7.2 | 一般室内样式 |

## 第四篇  用户需求书

室内装修全过程咨询服务项目需求

一、项目概况：

本项目是通过微改造的方式，保留及活化利用现有建筑，打造的“高端主题特色”酒店。总建筑面积 约12097m²。项目内现有 11 栋建筑，其中客房区位于4、7、8、9、10、11、12、14 栋的三层及以上区域（详见项目规划图），预计客房数量约 138 间。部分客房可有条件改造为酒店公寓式房间。停车场设于项目所在区域地下空间，含约 300 个停车位。主楼暂位于 12 栋，计划配备全日餐厅，健身休闲区域。

二、工作范围及服务期

（一）室内装修全过程咨询服务的工作范围涵盖酒店范围内所有区域，酒店范围以酒店品牌管理单位确定的为准。

（二）工作服务期

自服务协议签订至酒店项目开业后3个月。

- 工作内容

本采购项目包含：国际室内全过程咨询服务、灯光全过程咨询服务、标识全过程咨询服务、艺术品全过程咨询服务。中标人提供的服务须满足采购人拟选定国际品牌酒店的装修要求。如无内容具体如下：

- 国际室内全过程咨询服务

- 协助建筑师完善建筑平面，并以此为依据，完成满足高端酒店品质、设计进度要求的室内平面布局方案
2.结合酒店未来经营管理目标，对客房、大堂及接待台（标准式）、全日餐厅、公共电梯厅、电梯轿厢、特色餐厅、宴会厅宴会前厅、各类大小会议室商务中心、健身房、走廊、后场等主要区域提供概念方案，进行创意输出，使得酒店能到达高端酒店品质
3.对特殊区域装饰造型进行深化、对总体灯光氛围提供创意发想灵感；对园林景观提供发想灵感。
4.深化色彩体系，包括材料和饰面，及相关图片和样品
5.提供家具、固定安装件、设备的选型和技术规格
6.提供材料、饰面、装饰、安装件、五金和软饰面采购建议，如墙身饰面和颜色（样板）；地面饰面和颜色（样板）；天花饰面和颜色（样板）；门表和饰面;固定家具详图;洁具选型及说明
7.深化饰面、室内立面、剖面、天花平面方案及技术指标
8.提供适合的深化楼层平面方案，供机电及楼宇技术服务其他设计咨询作为设计协调参考

9.配合验收，与业主及管理单位的现场人员协调，对于未能符合规范要求的安装，统一意见后，制定缺陷清单供承包商整改

（二）灯光全过程咨询服务

1.总体灯光方案深化
2.特殊区域推荐特别设计造型和灯光方案
3.深化照明配置方案;针对特定照明控制区域要求提供灯具控制回路方案

4.提供详细的设备清单和灯具选型建议,包括灯具描述、厂牌型号、光源类型、瓦特数、表面处理、安装位置、数量及厂商联系数据。

5.提供灯具审批意见；提供现场巡视报告

6.项目保养维护阶段进行定期检查；提供验收清单，纪录现场与设计不符之处，并协助甲方及建筑师、景观设计师解决方法

（三）标识全过程咨询服务

- 样板间客房号码牌、客房走廊导向标识和客房疏散深化方案（含位置建议及电源要求说明要求）
2.准备技术文件以供样板间标识打样
3.提交一系列的标识类型来展示方案的外观和感觉。包括排版、标志、颜色、规格、形式、灯光、材料和饰面
4.提供一般立面方案、文字格式规范、颜色、材料、饰面及注释等采购建议

5.审查标识安装情况，出具检验报告

- 艺术品全过程咨询服务

1.提供整体艺术品点位方案。定调艺术文化方向，适合合作艺术家或艺术作品

2.深化，确认艺术品材质及安装方式
3.艺术品、艺术家推荐/原创定制

4.提供艺术品采购清单及制作规范书

5.审核艺术品制作方提供的样板

6.确认最终安装艺术品品质

四、参与会议及工地视察

室内装修全过程咨询服务费用包括差旅费用；且含税。

五、服务机构及人员要求

中选人应派驻经验丰富的服务团队组织本项目的管理，其派驻的项目负责人须具有资深的高端酒店行业设计装修服务经验和参与国际项目工作经验。

## 第五篇  投标文件及格式

### 一、商务部分

商务部分主要包括但不限于下列内容：

1 按招标文件第五篇格式要求填写的投标函；

2 法定代表人证明文件及其授权委托书；

3投标人近五年承接过同类项目业绩；

4项目负责人、投入本项目团队人员证书等（如有）；

5企业综合实力等证明文件；

6投标人认为需要提交的其他文件。

#### 投标函

致：   招标人名称

根据贵方        的招标公告、招标文件，我方针对该项目的服务费用如本投标文件价格部分的投标一览表所示。并正式授权的下述签字人（职务和职称）   代表投标人（投标人名称）   ，提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

- 招标文件第五篇“投标文件及格式”中要求的投标文件；

- 其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括澄清、修改文件（如有时）及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将组建项目组，保证按招标文件中规定的工作进度完成编制工作并提供相应的服务。

3、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标人须知中第14条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束，并同意招标人按投标人须知第35条规定执行。

4、我方同意合同条款的所有内容，并按照相关合同条款与招标人签订合同。

我方承诺若在投标过程中如提供虚假材料或存在廉洁方面的问题或存在商业贿赂或存在围标串标等情况的，一经招标人认定，我方将自愿放弃本项目及今后三年内参与广州市城壹房地产代理有限公司及其下属公司组织的招标的投标资格。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、其他补充说明：         {补充说明事项}

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：      邮编：

电话：      传真：

投标人名称（打印、盖章）：

投标人授权代表（章、签字）：

日期：  年  月  日

#### 法定代表人证明书及授权委托书

法定代表人证明书

致：招标人/招标代理机构：

同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：    年龄：      身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

附件：

法定代表人身份证复印件

法定代表人授权委托书

致：招标人/招标代理机构：

兹授权      同志，为我方的事务代理人，其权限是：全权代表本公司参与    （项目名称）    的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

授权单位：（盖章）          法定代表人：（签名或盖章）

签发日期：        年       月      日

附：代理人性别：  年龄：   职务：   身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3. 授权投标时须提供。

被授权代表身份证复印件

#### 投标人近五年同类项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目规模 项目地址 | 开始、完成时间 | 承担的工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

按评审表要求提供相关证明材料后附，无相关证明的在评审时将不予确认。

投标人：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

#### 项目组人员配备情况表

项目名称：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 专业 | 职称 | 在项目组中的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

按评审表要求提供相关证明材料后附，无相关证明的在评审时将不予确认。

投标人：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

### 二、技术部分

技术部分主要包括但不限于下列内容：

1投标方案；

2投标人认为需要提交的其他文件。

### 三、价格部分

价格部分主要包括但不限于下列内容：

1投标报价一览表；

2投标报价表；

3投标人认为需要提交的其他文件。

#### 投标报价一览表

项目名称：室内设计创意与深化全过程咨询项目

金额单位：人民币元

| 序号 | 服务内容 | 含税投标报价（元） | 不含税投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内设计创意与深化全过程咨询项目 |  |  |  |
| 投标总报价：大写 元（含税） |  |  |  |  |
| 投标总报价：大写 元（不含税） |  |  |  |  |

备注：

1.本报价清单采用固定单价包干形式报价。投标人在成交后不得在此价格外出现其他费用。

2.各报价人严格根据招标人提供的上述清单格式进行报价。

3.本项目招标控制价为475万元（含税），凡超出招标控制价的，按无效投标处理。

4.本次招标标的为招标人预计在需求期内可能发生的项目，并不作为招标人向投标人作出的具体项目的承诺，如招标人在需求期内未向中标单位下达订单或未足额下达订单，不构成招标人违约，投标人不得追究招标人违约责任。

5.本项目报价有效期为90日历天。

投标人（公章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

日期：

### 四、资格审查部分

资格审查部分主要包括但不限于下列内容：

1企业营业执照；

2按招标公告附件一的格式签订《投标申请人声明》；

3招标公告五、申请人应当具备的主要资格条件中要求的其他文件。

## 第六篇  评标标准和方法

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、广东省实施《中华人民共和国招标投标法》办法及相关法律、法规的规定确定以下评标方法、步骤及标准：

一、总则

1．评标委员会

1.1本次招标依法组建评标委员会。本次评标的评委会依法由5位评委组成，包括：招标人代表1人和专家4人。评委会负责全部的评审工作，任何人不得干预评委会的工作。评委会下设评标工作小组，主要负责相关资料的整理、记录评标情况等工作。评审专家（不含招标人代表）有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，招标当事人也可以要求该评审专家回避：

1) 三年内曾在参加该招标项目投标人中任职或担任顾问的；

2) 配偶或直系亲属在参加该招标项目的投标人中任职或担任顾问的；

3) 与参加该招标项目投标人发生过法律纠纷的；

4) 评标委员会中，同一任职单位评审专家超过二名的；

5) 任职单位与招标人或参与该招标项目投标人存在行政隶属关系的；

6) 参与招标文件论证的；

7) 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

1.2评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

1.3在评标期间，为方便对投标文件进行审核、评估和对比，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的书面澄清说明，但该澄清说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

1.4如有必要，评标委员会将书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，这些修正不应影响评标的公平公正。

1.5参与评标工作的所有人员必须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、广东省实施《中华人民共和国招标投标法》办法及相关法律、法规的规定，以确保评标的公平、公正。

2．评标方法

2.1本次评标采用综合评分法。

2.2本次评标是以招标文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好以及综合实力强的中标人。

3．评标步骤

3.1评标委员会先进行初步评审，再进行商务、技术及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标才能进入详细的评审。最后评标委员会出具评标报告，并排序推荐三名中标候选人。

4．评分及其统计

4.1按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其商务评分和技术评分。

各评委的商务评分和技术评分的算术平均值为该投标人的商务评分和技术评分。然后，评出投标人的价格评分。

各投标人的商务评分和技术评分和价格评分分别乘以权重并相加得出其综合得分。将各综合得分由高到低顺序排列，综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分第二、第三的投标人为第二、第三中标候选人。

二、初步评审

5．评标委员会按照《初步审查表》内容对投标文件进行资格性检查及符合性检查，只有对《初步审查表》所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，被认为响应的得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

6．评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

7．评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

8．若有效的投标单位不足3家，则招标项目流标。招标人将依法重新招标。

9．无效投标的认定

9.1按《初步审查表》（见附表1）所列各项，投标文件不满足招标文件要求的，将被认定为无效投标。

三、详细评审

10．详细评审是对通过初步评审的投标进行技术、商务和价格的评审。投标人的商务评分、技术评分为评标委员会各评委商务、技术的评分的算术平均值。分数精确到小数点后两位。

10.1商务评分：评标委员会就投标人对投标人类似项目业绩、企业综合实力等因素进行评分，各因素所占权重见《商务评审表》，评分统计方法如前所述。

10.2技术评分：针对技术评分表的内容：技术部分投标文件的内容（各因素所占权重见《技术评审表》）

10.3价格评分：

10.3.1价格评分：在通过初步评审的投标单位的投标报价一览表中，各投标人的有效报价为评标价格。取各投标人的评标价格的算术平均值作为评标基准价格。各投标人的价格评分按以下公式计算，分数精确到小数点后两位：

1）当评标价格等于评标基准价时为满分20分；

2）当评标价格低于评标基准价的，价格得分=（评标价格/评标基准价）×20；

3）当评标价格高于评标基准价的，价格得分=（评标基准价/评标价格）×20。

11．评分总值最高为100分，技术、商务及价格评分分值（权重）分配：

| 评分项目 | 商务部分 | 技术部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 30 | 50 | 20 |

四、中标候选人

12．评标委员会将出具评标报告，并排序推荐三名中标候选人。

12.1推荐中标候选投标人名单：本项目推荐三名中标候选人。将各有效投标人按其评标总得分由高到低顺序排列。评标总得分相同的，按下列顺序比较确定：

（1）投标报价（由低到高）；

（2）技术评分（由高到低）；

（3）商务评分（由高到低）。

如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二、第三的投标人为第二、第三中标候选人。

12.2中标价的确定：中标价以开标时公开唱读额为准；如有缺项、漏项，视为已包含在中标价中。

初步审查表

| 序号 | 投标人 审查项 |  | A投标人 | B投标人 | C投标人 | D投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函及投标有效期符合要求 |  |  |  |  |  |
| 2 | 法定代表人证明书，如投标文件为委托代理人签署应同时附上法定代表人证明书和法定代表人授权委托书 |  |  |  |  |  |
| 3 | 符合招标公告中投标人资格条件 |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标文件主要资料齐全，按规定格式填写，无内容不全或关键字迹模糊、无法辨认 |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标人无递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中有两个或多个报价，且未声明哪个为最终报价的（招标文件规定提交备选投标人案的除外） |  |  |  |  |  |
| 6 | 投标价格是固定价且未超过本项目招标控制价（包括总价和各分项的招标控制价）的 |  |  |  |  |  |
| 7 | 无招标文件或法规明确规定可以废标的其他情形 |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |
| 不通过原因说明 |  |  |  |  |  |  |

1．评审时评委对投标人是否满足要求逐条标注评审意见，“是”标记为“○”，“否”标记为“×”；

2．评审结论栏统一填写为“通过”或“不通过” ，出现一个“×”为“不通过”；

3．对结论为“不通过”的投标，要说明原因。

商务评审表

| 序号 | 项目类别 | 各项要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水平评价证书 | 1、具有同类型酒店室内设计行业国际获奖（奖项或证书），每个1分，最高5分。 2、具有同类型酒店室内设计行业国内获奖（奖项或证书），每个1分，最高5分。 （范围可包括：同一法人设立的公司所获奖项或证书并提供有效期内的奖项或证书复印件并加盖公章为准，原件备查） | 10分 |
| 2 | 公司业绩 | 1、近五年以来，在世界500强企业服务的相关项目业绩，单个项目业绩，每个1分，最高5分，没有不得分。 2、近五年以来，在国内500强企业服务的相关项目业绩，单个项目业绩，每个1分，最高5分，没有不得分。 （提供合同复印件或中选通知书加盖公章，以签约或中选时间为准，原件备查） | 10分 |
| 3 | 团队技术力量 | 1、项目负责人：具备室内设计专业相关注册证或中/高级职称，工作经验不低于15年且有相关国际品牌酒店设计工作经验，得7分。（需提供证书复印件及相关工作经验证明资料加盖公章） 2、投入本项目团队人员（除项目负责人外）,具备近五年负责的同类型酒店室内专业咨询项目相关经验或个人奖项，每人得1分，本项最高得3分；（需出具以上人员的奖项或证明复印件并加盖公章，原件备查）。 | 10分 |

技术评审表

| 序号 | 项目内容 | 具体要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对项目情况的了解和认识 | 根据投标人对项目理解的准确性和深度等方面进行综合评分： 一般2分，良好6分，优10分。 | 10分 |
| 2 | 投标方案 | 针对本项目，投标技术方案是否先进科学、切实可行，设计思路是否正确、合理、具备可操作性，功能区划分是否统筹兼顾、突出重点；经比选，达标设计方案是否技术先进、成熟可行，设计成果框架和大纲是否全面具体并能符合招标文件中的要求： 一般5分，良好10分，优20分。 | 20分 |
| 3 | 对项目的重点、难点分析，认识及对策措施 | 根据投标人对项目的重点、难点分析，认识及对策措施等方面进行综合评分： 一般2分，良好6分，优10分。 | 10分 |
| 4 | 工作计划安排及项目总结和建议 | 根据投标人工作计划安排的充分合理性、项目总结和建议等方面进行综合评分： 一般2分，良好6分，优10分。 | 10分 |

经济部分评审表

| 序号 | 评审分项 | 分值 | 评审标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 20分 | 以通过本项目资格及符合性检查且报价在[项目限价×80%；项目限价]合理报价区间范围内的投标人，以不含税投标报价作为评审价，取各投标人的评标价格的算术平均值作为评标基准价格，各投标人统一按下列公式计算经济评审得分，经济评审权重20%。 1）当评标价格等于评标基准价时为满分20分； 2）当评标价格低于评标基准价的，价格得分=（评标价格/评标基准价）×20； 3）当评标价格高于评标基准价的，价格得分=（评标基准价/评标价格）×20。得分小数点精确到小数点后两位。 |  |
| 合计 |  | 20分 |  |  |